科右中旗2024年统筹整合使用财政

涉农涉牧资金工作实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示精神，认真落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》相关部署，积极发挥财政职能作用，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，接续乡村全面振兴，根据《财政部贯彻落实〈中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见>实施方案》（财办〔2021]16号）、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021]19号）、财政部等11部委《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农[2021]22号）等文件精神，结合自治区《关于印发<内蒙古自治区财政衔接推进补助资金管理办法>的通知》（内财农规[2021]8号）、财政厅等12厅局《关于印发<内蒙古自治区脱贫旗县统筹整合使用涉农涉牧资金实施细则>的通知》（内财农[2021]812号）文件要求，结合我旗实际需求，特制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想与二十大精神，深入贯彻落实党中央、自治区和盟委、行署关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，坚持农业农村优先发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。进一步完善优化财政涉农资金管理使用机制，充分发挥统筹整合使用财政涉农资金的聚合效应，有效促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

二、实施目标

通过统筹整合使用财政涉农资金，集中优势资源，聚力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同进乡村振兴衔接重点工作。不断完善涉农涉牧资金管理机制，有力促进乡村特色产业发展壮大，农牧民收入稳定增长，农村基础设施条件和生态环境持续改善，农村公共服务水平进一步提升，提高财政涉农涉牧资金使用精准度和效益，巩固提升脱贫摘帽成效。

三、基本原则

统筹整合财政涉农涉牧资金的使用紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴规划，编制统筹整合使用涉农涉牧资金年度项目计划，将整合资金用于农业生产、畜牧生产、水利发展、林业改革发展、农田建设、农村综合改革、林业草原生态保护恢复、农村环境整治、农村道路建设、农村危房改造、农业资源及生态保护、乡村旅游等农业生产发展和农村基础设施项目。将支持产业发展摆在优先位置，发展壮大优势特色产业(含必要的产业配套基础设施)，促进产业提质增效，带动脱贫人口就业增收。建立健全统筹整合涉农资金支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴协调工作机制，明确各部门统筹整合职责，夯实工作责任，加强沟通协作，形成强有力的协调配合良性互动工作机制。完善优化统筹整合使用财政涉农资金管理办法及绩效考核机制，高标准、高配置、高效率管理使用好统筹整合的涉农涉牧资金。

四、整合范围及额度

根据自治区《关于印发<内蒙古自治区脱贫旗县统筹整合使用涉农涉牧资金实施细则>的通知》（内财农[2021]812号）文件精神，整合财政涉农涉牧资金范围，结合我旗巩固脱贫攻坚成果任务，在2024年度统筹整合资金范围内，共整合财政涉农涉牧资金27839万元。

（一）乡村振兴局管理项目资金：财政衔接推进乡村振兴补助资金24048.5万元，其中中央资金14413万元、自治区资金9635.5万元。

（二）民委管理项目资金：少数民族发展资金1138.5万元，其中中央资金970.2万元、自治区资金168.3万元。

（三）林草局管理项目资金：欠发达国有林场巩固提升资金200万元，均为中央资金。

（四）发改委管理项目资金：以工代赈资金和易地搬迁后扶资金1642万元，其中中央以工代赈资金1007万元、自治区易地搬迁后扶资金635万元。

（五）旗委组织部管理项目资金：扶持嘎查集体经济项目资金810万元，均为自治区资金。

五、整合后资金投向

（一）产业发展

1、科右中旗2024年庭院经济项目：投入整合资金2433万元。项目覆盖全旗12个苏木镇173个嘎查，覆盖脱贫人口6500人，项目实施牵头管理责任单位：旗乡村振兴局、相关苏木镇人民政府。

建设内容及期限：

结合我旗主导产业基础和乡土特色，引导农牧民探索发展多种类型庭院经济，并进行差异化补贴，覆盖脱贫户及监测户。1、发展庭院特色种植业，主要以多年生牧草、林果以及依托企业、合作社实施订单收购农产品为主要方向；2、庭院特色养殖，包括庭院育肥牛养殖、舍饲养殖与打造专业示范村牲畜品种改良为主要方向；3.特色手工艺，主要以手套加工等长期稳定就近就业的家庭服务业为主要方向，项目覆盖脱贫户及监测户4500户。实施期限：2024年4月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

完成庭院经济以奖代补工作，户均直接、间接增收实现1500元以上。经济效益：一是获得生产实际收益，庭院种植类农户，户均增收3000元以上。庭院养殖类农户，户均增收5000元以上。二是落实以奖代补资金，对积极发展庭院经济的农户给予差异化补贴政策；社会效益方面：激发群众内生动力，以奖代补的补助政策，树立了通过辛勤劳动来增加收入的鲜明导向，项目适合弱劳动能力农户发展，有效拓宽群众增收渠道。降低群众生活成本，降低群众产品采购成本，有力提升群众生活质量；生态效益：助力推进舍饲畜牧业发展水平，减少草原放牧压力。二是种养结合循环发展，养殖类庭院经济项目中牲畜产生的粪便可直接使用到种植类庭院经济项目中，即有效解决了牲畜粪污排放问题，又减少了化肥使用量，实现提高产量与环境保护双赢。

资金来源及名称：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2433万元。

2、兴安盟科右中旗2024年育肥牛棚舍改扩建项目：投入整合资金4000万元。项目覆盖脱贫人650人，项目实施牵头管理责任单位：旗乡村振兴局（扶投公司）。

建设内容及期限：

在百利舸园区内改建牛舍149栋；建设围栏等配套设施，完善园区内水、电、道路及附属设施。项目总投资8000万元，其中2024年度衔接资金4000万元。实施期限：2024年5月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

年度内完成149栋牛舍改扩建任务。经济效益：项目实施过程中，带动园区周边农村牧区人口临时就业150人。项目建成后，吸纳50人稳定就业。项目建成后，园区引入带动效果明显的企业入驻，以租赁形式将牛舍出租给企业，企业按照4%缴纳年收益金，年收益320万元，收益金缴纳至旗财政整合使用至小型公益事业和壮大村集体经济项目，带动农牧户增收；社会效益：项目实施可提高肉牛产业整体质量，带动周边养殖户发展养殖业，计划带动500户，户均增收3000元。该项目运行投产后可以为科右中旗相关嘎查增加集体经济收入，带领养殖户进行全舍饲养殖，带动养殖户基础母牛品种改良与舍饲育肥牛产业发展。生态效益及可持续性效益：建立起以肉牛养殖业为龙头的农牧业产业结构及现代畜牧业生产的模式，带动科右中旗乃至周边地区步入集约化经营、规模化养殖、专业化发展、科学化服务的道路。为科右中旗农畜产品生产走出了一条结构优化、品质优良、效益显著、农牧民增收的可持续发展之路。

资金来源及名称：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4000万元。

3、兴安盟科尔沁右翼中旗分布式光伏帮扶电站项目：投入整合资金7700万元。项目覆盖全旗35个嘎查，覆盖脱贫人口350人，项目实施牵头管理责任单位：旗乡村振兴局（扶投公司）。

建设内容及期限：

在新佳木苏木浩力宝嘎查等4个嘎查建设联村光伏电站5座，规划总体规模为2.145万千瓦，总投资1.1亿元。实施期限：2024年5月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

年度内完成5座联村电站建设，总规模2.145万千瓦。经济效益：本地区光照充足，可为嘎查集体经济带来长期稳定收益，预计年收益10万元以上，经济效益显著；社会效益：项目带动35个非贫困嘎查，直接受益人口500人以上，间接提供就业岗位10人以上。可持续性效益：项目可使用寿命20年，建设后持续增加既定嘎查集体经济收入。

资金来源及名称：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1100万元、自治区资金6600万元。

4、兴安盟科右中旗辛选鲜食玉米加工中心建设项目：投入整合资金2355万元。项目覆盖脱贫人口400人，项目实施牵头管理责任单位：旗乡村振兴局（扶投公司）。

建设内容及期限：

建设辛选鲜食玉米加工中心1处。项目总占地面积为3万平方米，规划总建筑面积2万平方米，包括新建生产车间一栋、食堂厨房综合楼一栋、门卫一间，生产加工设施，配套附属用房、消防水池、沉淀池及必要水、电、路等相关的基础设施进行建设。项目总投资6000万元。实施期限：2024年5月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

年度内完成玉米加工中心1处。经济效益：鲜食玉米产业链长，附加值高，对我旗经济贡献率高。大力发展鲜食玉米产业也是调整种植结构和改善生态条件的重要手段和必要途径。可有效带动当地经济发展与工程集体经济壮大，补足产业链条，增加产品附加值。项目通过政企合作模式运行，整体效益年收益120万元。社会效益：有效改善种植结构，带动农户广泛种植鲜食玉米，可以有效推动种植业规模化、标准化。可有效延长产业链条，促进产业兴旺，带动农牧户发展种植业，同时可提供长期就近就业岗位，还可带动我旗电商、物流等相关行业的兴起，多渠道促进一二三产融合发展，带动广大群众增收致富。带动农牧户500户以上，同时增加就业120人以上。

资金来源及名称：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1045万元，中央少数民族发展资金500万元、自治区扶持嘎查集体经济专项资金810万元。

5、休闲农业与乡村旅游项目：投入整合资金1055万元。项目覆盖全旗3个苏木镇3个嘎查，覆盖脱贫人口290人，项目实施牵头管理责任单位：巴彦呼舒镇人民政府、代钦塔拉苏木人民政府、额木庭高勒苏木人民政府。

建设内容及期限：

巴彦呼舒镇2024年西日道卜乡村振兴旅游示范村扩建项目，投入资金700万元；兴安盟科右中旗代钦塔拉乡村旅游扩建项目，投入资金300万元；巴彦敖包嘎查旅游村扩建项目，投入资金55万元；资金用于旅游村基础设施建设与游娱项目设施建设。实施期限：2024年4月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

完成年度内旅游设施建设及设施设备购置。经济效益：增加旅游区基础设施，更好的接纳游客。可以拉动当地的旅游业，提高当地村民的收入水平，增加嘎查集体经济收入，通过项目的实施每年可为集体经济增收30万元以上。

社会效益：通过建设旅游项目，辐射带动嘎查周边餐饮住宿等产业发展，农牧户通过经营民宿、小吃、娱乐活动提高农牧民经营性收入，受益户户均增收5000元以上，同时，提供80人以上就业岗位，增加就业岗位与在家创业机会，吸引在外打工人员回乡创业。

资金来源及名称：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元，自治区少数民族发展资金55万元。

6、养殖基地建设项目：投入整合资金527.5万元。项目覆盖全旗覆盖脱贫人口30人，项目实施牵头管理责任单位：旗农科局、旗民委。

建设内容及期限：

1.百利舸园区羊舍改造（业务用房、干草棚、羊舍及硬化围栏等），投入资金339万元；2.养牛42头、养羊913只、养马37匹，投入资金188.5万元。实施期限：2024年5月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

完善产业园区基础设施建设，有利于企业引进，发展肉羊养殖业。推动全旗养殖业产业发展，促进本地区养殖业科学化、规模化养殖，带动当地农牧户养羊增收致富。

资金来源及名称：

中央少数民族发展资金133万元、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金339万元、自治区少数民族发展资金55.5万元。

7、代钦塔拉林场苗圃基地建设：投入整合资金200万元。项目地为科右中旗代钦塔拉林场，项目实施牵头管理责任单位：代钦塔拉林场。

建设内容及期限：

苗圃基地建设1处，补植苗木，购置配套相关设施设备。实施期限：2024年5月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

工程的的实施，将在乡土树种的培育，林果产业发展、国土绿化和各项生态、乡村振兴建设项目提供优质的苗木；巩固当地林果产业发展成果，促进全旗发展林草经济、改善生态环境和提升脱贫攻坚成效。

资金来源及名称：

中央欠发达国有林场巩固提升资金200万元。

8、科右中旗巴彦淖尔苏木羊草种植基地项目：投入整合资金1000万元。项目覆盖巴彦淖尔苏木贵力斯台嘎查，覆盖脱贫人口31人，项目实施牵头管理责任单位：旗乡村振兴局。

建设内容及期限：

种植羊草5000亩，配套灌溉设施设备。实施期限：2024年4月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

年度内完成5000亩羊草种植任务。经济效益：新型饲草料的推广与经济林建设，可有效解决人畜争粮、粮草争地的矛盾，节约大量粮食和饲草，羊草为多年生牧草确保项目能够长期稳定收益。项目实施后，通过发展节粮饲料加工，可带动全旗现有草场的培育改良，加大饲草料地的种植规模，进行精细加工，进行目标性销售，有利于实现科右中旗及周边地区以草养畜，以草兴牧，优化环境，发展经济的目标，促进资源优势向商品优势、经济优势和产业优势的转化，通过羊草种植，项目达产后年实现年均增收200万元以上。社会效益：构建草原生态修复与生态产业开发一体化、循环可持续发展模式，提升草原植被覆盖度与天然草场生产力，建成现代化、标准化的牧草产业基地，壮大嘎查集体经济发展，探索建立以家庭草牧场为核心的新型集体经济发展模式。直接带动农牧户50户以上；生态效益：保护草原，恢复生态。牧草的开发利用使大量秸秆变为饲草，取代饲草，减轻草场压力，从而可有效保护草原，恢复良好的自然生态，有效推进科尔沁沙地治理。

资金来源及名称：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元。

9、科右中旗2024年小额信贷贴息项目：投入整合资金360.8万元。项目覆盖科右中旗12个苏木镇，覆盖脱贫人口2300人。项目实施牵头管理责任单位：旗乡村振兴局、各苏木镇人民政府。

建设内容及期限：

为使用小额信贷的建档立卡脱贫户、监测户落实小额信贷贴息政策。实施期限：2024年5月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

完成年度内农牧户小额贷款贴息工作。经济效益：有效降低了脱贫户、监测户贷款门槛和贷款成本，有利于农牧户利用小额信贷资金发展产业，直接间接增加收入2000元以上；社会效益：带动2000人口以上农牧户，极大提升了监测群体获贷的便利度，帮助脱贫户发展产业项目顺利实施。

资金来源及名称：

自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金360.8万元。

10、科右中旗2024年促进农牧民增收产业服务支撑项目：投入整合资金200万元。项目覆盖科右中旗12个苏木镇，覆盖脱贫人口500人。项目实施牵头管理责任单位：旗委组织部、旗乡村振兴局、各苏木镇人民政府。

建设内容及期限：

1.发挥市场主体带动，通过晓景计划致富带头人30人，设立奖补资金60万元鼓励通过务工就业、订单收购、托管代养等多种途径带动农牧户发展产业；2.为整户无劳动力脱贫户及监测户落实代耕代种补助250万元，转变土地经营方式。实施期限：2024年5月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

完成年度内代耕代种、订单收购、务工就业等带动农牧户的企业、合作社奖补及参与代耕代种的脱贫户监测户奖补工作。经济效益：通过项目的实施无劳动能力户代耕代种服务项目的实施直接改变无劳动能力脱贫户与监测户土地经营方式由财产性收入转变为经营性收入，大大提高农牧户的经济收入，亩产增收200元以上，受益农户2000户。通过“晓景计划”发挥带动作用，带动农户户均增收500元以上。社会效益：通过代耕代种社会化服务机构带动全旗无劳动力户转变土地经营方式，由财资产性收入逐步向经营性收入转变。选定优秀的带头人进行联农带农机制的建立与完善，主要以奖补形式激励带头人带动农牧户发展产业，预计带动农牧户500户以上。生态效益：农户由合作社、企业集中代耕代种，提高种植标准化、规模化，对化肥、农药的使用更加科学、精准，对可持续农业、绿色农业的发展具有重要。

资金来源及名称：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金310万元。

11、科右中旗高力板镇高林套海嘎查糯玉米速冻生产加工续建项目：投入整合资金380万元。项目地为科右中旗高力板镇高林套海嘎查，项目实施牵头管理责任单位：高力板镇人民政府。

建设内容及期限：

糯玉米速冻生产加工工厂配套设施建设续建项目，建设生产大棚1600平方米，购置蒸筐6000个、蒸箱6车、地磅1台、鲜玉米机械分级机(含切硬去尖)2台、高压滚杠清洗机2个，门卫室院门1个，2吨全自动生物质蒸汽锅炉1个，投入资金380万元。实施期限：2024年5月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

年度内完成续建速冻玉米加工厂建设任务。经济效益：购置百姓玉米，生产加工速冻糯玉米出售，可带动增加村集体收入50万元，带动脱贫人口每年年收入增加0.1万元，优化当地产业结构。社会效益：有效改善种植结构，带动农户广泛种植鲜食玉米，可以有效推动种植业规模化、标准化。可有效延长产业链条，促进产业兴旺，带动农牧户发展种植业，带动农牧户50户以上，同时增加就业20人以上。

资金来源及名称：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金380万元。

（二）乡村建设行动

12、科右中旗2024年小型桥梁建设项目：投入整合资金1161万元。项目覆盖全旗5个苏木镇6个嘎查，覆盖脱贫人口344人，项目实施牵头管理责任单位：哈日诺尔苏木、巴仁哲里木镇、巴彦淖尔苏木、新佳木苏木等相关苏木镇人民政府、旗民委。

建设内容及期限：

新建小型桥梁等5座，过水路面2处。实施期限：2024年4月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

年度内完成新建5座小型桥梁、2处过水路面建设任务。社会效益：为群众解决汛期雨水较大，减少农作物受灾的机率，解决出行不便的困扰，保障农牧户人身财产安全。可持续性效益：项目可持续使用10年以上。

资金来源及名称：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1116万元，中央少数民族发展资金45万元。

13、科右中旗2024年屯内街巷硬化建设项目：投入整合资金6110万元。项目覆盖全旗12个苏木镇36个嘎查，覆盖脱贫人口3310人，项目实施牵头管理责任单位：全旗12个苏木镇人民政府、旗民委。

建设内容及期限：

推广以工代赈形式新建屯内水泥路、产业路、通艾里路98.64公里。实施期限：2024年4月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

年度内完成新建水泥路98.64公里建设任务。社会效益：通过项目的实施，将有效地改善项目区的出行条件，方便农牧民生产生活，有效巩固脱贫攻坚成果。项目建设可美化环境，加快乡村振兴步伐，改善人们生存和发展的环境质量，真正实现资源、环境与经济的可持续发展。可持续效益：对科右中旗形象与发展产生积极正面的影响，为改善形象奠定了良好的基础，对于科右中旗的招商引资及拉动经济增长具有深远影响，可带动相关产业的发展。该项目还可以促进所在区域的经济和社会的发展，刺激商业、服务发展，为当地的产业发展带来商机，吸引更多的投资商。

资金来源及名称：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2029万元、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金2109万元、中央少数民族发展资金292.2万元、自治区少数民族发展资金37.8万元、中央以工代赈资金1007万元、自治区易地搬迁后扶资金635万元。

（三）培训

14、培训项目：投入整合资金246.7万元。项目覆盖全旗12个苏木镇173个嘎查，覆盖脱贫人口120人次，项目实施牵头管理责任单位：旗乡村振兴局、旗民委。

建设内容及期限：

实用技能培训，就近就业务工培训、刺绣培训等，培训规模2100人次。实施期限：2024年4月-2024年12月。

效益分析及利益联结机制情况：

年度完成培训2100人次培训任务。经济效益：提升脱贫劳动力产业发展经营能力和生产技术水平、服务能力，通过就业增加务工收入人均3000元以上；社会效益：培训带动600人次，提升参训者务工与实用技能。。

资金来源及名称：

自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金226.7万元、自治区少数民族发展资金20万元。

六、职责要求

（一）本方案确定的项目实施牵头管理责任单位对项目、资金管理使用负全责。同时，确定一名班子成员和1-2名工作人员负责项目管理推进工作和与相关单位业务衔接工作。

（二）各牵头管理责任单位要协助苏木镇制定苏木镇级项目实施方案，并报旗乡村振兴局备案，同时组织苏木镇、嘎查按要求实施项目。严格按照工作程序、工作步骤，时间节点、资金流程要求，及时、有序、高效开展整合资金项目实施工作，确保按时、按量完成项目建设任务。

（三）各牵头管理责任单位要积极主动与财政部门协调，做好项目安排、资金拨付申请及监督管理下达资金使用情况和报账管理等工作，确保资金安全和资金使用效益。旗财政局按照方案要求和牵头管理责任单位意见做好资金整合及资金申请、拨付和监督等管理工作。

（四）各牵头单位及时向旗乡村振兴局报送项目进展及落实情况说明报告及各类报表。旗乡村振兴局及时汇总情况反馈给旗委政府和上级业务主管理部门。

七、整合措施

（一）政策依据。根据财政厅等12厅局《关于印发<内蒙古自治区脱贫旗县统筹整合使用涉农涉牧资金实施细则>的通知》（内财农[2021]812号）要求，旗县人民政府是整合资金统筹使用的责任主体，负责旗县资金的使用、管理和项目实施，并赋予整合资金项目审批权限，对各有关部门下达的统筹整合范围内资金，可以根据具体项目的实施需要自主确定牵头管理责任单位或部门，不要求完全与原有的归口管理部门一一对应。

（二）管理办法。旗乡村振兴工作领导小组根据全旗年度规划，负责协调资金管理部门修订统筹整合使用财政涉农涉牧资金的管理办法或细则，明确部门分工、整合规模、操作程序、资金用途、监管措施等，由旗政府常务会批准执行。

（三）管理方式。旗政府要对统筹整合使用的资金，在农牧业生产发展和农村基础设施建设范围（即统筹整合使用的财政涉农涉牧资金用途）内，提出包括主要目标和具体建设任务在内的使用方案，由旗委常委会或政府常务会研究审批后组织实施。

（四）编制规划。旗政府要紧紧围绕脱巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作任务，编制全旗年度实施方案。各苏木镇、嘎查、旗直相关部门要依据全旗方案调整完善本苏木镇、嘎查项目规划和本部门专项规划，实现全旗项目规划与苏木镇、嘎查和旗直部门专项规划的有效衔接。各苏木镇、嘎查规划及部门专项规划与全旗规划不一致的，原则上优先实施全旗脱贫攻坚规划。

（五）建立项目库。旗政府建立并完善项目库。各苏木镇、嘎查（驻村工作队）和旗直相关部门根据本地区、本部门实际情况筛选规划项目报送旗项目库备存，加强项目储备，为整合资金提供有效平台。针对当前突出问题，以规划为引领，围绕产业发展、基础设施建设、公共服务改善等方面的需求，以突出巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴为重点，做到资金跟着项目走，一村一策、一户一法、统筹整合、集中投入、配套建设、整体推进，使资金统筹整合使用实现科学化、制度化、规范化。通过项目储备，加快相关涉农涉牧资金安排进度，项目成熟一个资金到位一个，年度计划的建设项目应在接到上级转移支付后一年内完成，确保不出现资金滞留问题。

（六）加大争取项目资金力度。按照政府投入力度与巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务相适应的要求，旗直各部门要进一步加大争取项目资金力度，为全旗统筹整合资金创造条件，确保完成乡村振兴目标任务。

八、组织保障

（一）加强组织领导。统筹整合财政涉农涉牧资金是自治区党委、政府集中财力巩固脱贫攻坚成果、实现乡村振兴的重要举措，也是我旗实施乡村振兴战略资金保障，旗委、政府负责协调旗直相关部门确定整合资金规模、内容和项目安排，明确整合资金项目牵头管理责任单位，牵头管理责任单位对牵头管理项目工作负全责，确保资金整合各项措施落实到位，同时要加强与上级各有关部门的沟通协调，共同推进统筹整合工作。

（二）建立健全公开公示制度。在旗政府门户网站公开全旗统筹整合使用的涉农涉牧资金来源、用途和项目建设等情况，并实施项目公示制度，接受群众和社会监督。

（三）设立专户专账。旗财政局和各苏木镇财政所根据旗统筹整合涉农涉牧资金管理办法，设立整合资金专户专账管理，确保整合资金、项目顺利规范运行。

（四）严格资金监管。旗政府要把纳入统筹整合范围的财政涉农涉牧资金作为监管重点，并负首要责任。各苏木镇党委、政府、嘎查第一书记、驻村工作队、嘎查“两委”要深度参与涉农涉牧资金和项目的管理监督。旗纪检、乡村振兴局、审计、财政等有关部门要加大审计和监督检查力度，并对监管职责落实情况进行跟踪问效，对探索实践资金统筹整合使用、提高资金使用效益给予大力支持。探索引入第三方独立监督，引导农户主动参与监督，构建多元化资金监管机制。

（五）开展绩效评价。旗政府组织旗乡村振兴局、财政、发改等部门加强对资金统筹整合使用的情况进行总结评估，财政局、乡村振兴局对实施项目进行绩效评估，开展动态监控，实行全周期跟踪问效并进行重点评价，最大限度的提升统筹整合资金效益。对资金整合管理使用中积极配合部门单位给予表彰奖励，对不配合、不作为、乱作为等行为，要按照有关规定严肃追究相关人员责任。